TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Đinh Thị Yến Nhi                                              MSSV: 110122237

Lớp: DA22TTC                                                                              Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống bán thiết bị công nghệ kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng.

- Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng website thương mại điện tử chuyên bán thiết bị công nghệ, hệ thống cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập (tích hợp Google OAuth), tìm kiếm, lọc sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán, bình luận, đánh giá và theo dõi đơn hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để gợi ý sản phẩm cá nhân hóa bằng các phương pháp Collaborative Filtering, Content-Based, Popularity-Based và thuật toán KNN. Về quản trị, hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, doanh thu, thống kê bán hàng, phân tích xu hướng mua sắm, đề xuất khuyến mãi và tích hợp Chatbot AI tư vấn khách hàng thông minh.

- Nội dung thực hiện:

- Phát triển backend bằng NodeJS và Express: xử lý API, xác thực người dùng, quản lý session, xử lý thanh toán.

- Tích hợp Python để xây dựng các mô hình AI: thuật toán gợi ý sản phẩm (Collaborative Filtering, Content-Based Filtering, Popularity-Based) [3], phân tích xu hướng mua hàng [5]. Tích hợp đăng nhập bằng Google OAuth 2.0 [7].

- Tích hợp các tính năng: Tìm kiếm sản phẩm, lọc theo danh mục/giá), thanh toán MoMo [8], gửi email thông báo.

- Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm kiếm, thu thập và phân tích yêu cầu từ các hệ thống thương mại điện tử hiện có, nghiên cứu hành vi người dùng và xu hướng mua sắm trực tuyến, kỹ thuật RAG cho Chatbot [6].

- Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng và vận hành thử hệ thống, thu thập dữ liệu người dùng trong quá trình sử dụng. Thực hiện kiểm thử các thuật toán gợi ý và đánh giá chatbot ứng dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation [1] nhằm xác định độ chính xác và hiệu quả hoạt động.

- Bố cục đề tài:

Chương 1: Đặt vấn đề

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3.  Nội dung nghiên cứu

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp thực hiện

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Các công nghệ web: HTML, CSS, JavaScript, TailwindCSS.

- Ngôn ngữ Python.

- NodeJS.

- Cơ sở dữ liệu MySQL.

- Các phương pháp gợi ý.

- Chatbot AI và kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation).

- Mô hình Groq AI và ứng dụng trong chatbot.

- Luật khai phá kết hợp

- Khái niệm về thuật toán KNN.

- Kiến trúc dữ liệu: RESTful API và GraphQL

- Phương thức thanh toán Momo

- Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài.

- Các công trình nghiên cứu liên quan.

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

1. Mô tả hệ thống

2. Các chức năng của hệ thống

3. Kiến trúc hệ thống

4. Thiết kế dữ liệu

5. Thiết kế xử lý

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

1. Các chức năng chính

2. Tích hợp và kiểm thử hệ thống.

3. Đánh giá hiệu quả của các thuật toán AI.

4. Kết quả kiểm thử chức năng và hiệu năng

5. So sánh với các nghiên cứu có liên quan

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

1. Kết luận

2. Hướng phát triển

- Tài liệu tham khảo:

[1] N. T. Huy, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG) trong xây dựng chatbot hỏi đáp thông minh, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2024.

[2] Đoàn Phước Miền, Phạm Thị Trúc Mai (2014). Tài liệu giảng dạy môn thiết kế và lập trình web, Tài liệu giảng dạy, Đại học Trà Vinh.

[3] Hoàng Minh Khang (2023). Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm cho website bán hàng công nghệ, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Đà Nẵng.

[4] Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Gia Huy (2024). Thiết kế website bán phụ kiện công nghệ tích hợp thanh toán trực tuyến, Báo cáo môn học, Đại học Trà Vinh.

[5] T. Q. Khánh, Ứng dụng học máy trong hệ thống gợi ý sản phẩm thương mại điện tử, Luận văn thạc sĩ, Đại học Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh, 2022.

[6] T. H. Nam, Nghiên cứu tích hợp chatbot AI hỗ trợ bán hàng trực tuyến, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2024.

[7] B. Q. Huy, Ứng dụng OAuth 2.0 trong xác thực người dùng trên nền tảng web, Tạp chí Công nghệ Thông tin, 2023.

[8] H. T. Lan, Giải pháp thanh toán điện tử trong hệ thống bán hàng trực tuyến tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Công nghệ, 2024.

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| Tuần | Từ ngày - đến ngày | Công việc thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/04 – 26/04 | - Tìm hiểu yêu cầu đề tài - Phân tích nghiệp vụ hệ thống thương mại điện tử - Thu thập tài liệu, nghiên cứu công nghệ (NodeJS, Express, MySQL, Python, AI) - Xây dựng các mô hình. | - Hoàn thành phân tích yêu cầu - Hoàn thành thiết kế tổng thể |
| 2 | 27/04 – 03/05 | - Thiết kế giao diện chi tiết các trang. - Tạo cấu trúc database trong MySQL - Khởi tạo project frontend và backend | Hoàn thành thiết kế UI/UX |
| 3 | 04/05 – 10/05 | - Xây dựng cơ sở dữ liệu - Phát triển API backend cơ bản, xây dựng giao diện frontend - Phát triển chức năng đăng ký/đăng nhập, tích hợp Google OAuth 2.0 - Xử lý phân quyền người dùng | - Hoàn thành cấu trúc cơ bản - Hoàn thành xác thực |
| 4 | 11/05 – 17/05 | - Phát triển chức năng hiển thị sản phẩm - Xây dựng tìm kiếm và lọc sản phẩm - Phát triển giỏ hàng và thanh toán | - Hoàn thành chức năng mua hàng |
| 5 | 18/05 – 24/05 | - Phát triển chức năng bình luận, đánh giá sản phẩm - Xây dựng trang quản trị, phát triển module thống kê doanh thu - Nghiên cứu và triển khai thuật toán Collaborative Filtering, Content-Based Filtering, Popularity-Based Recommendation | - Hoàn thành chức năng quản trị - Hoàn thành hệ thống gợi ý cơ bản |
| 6 | 25/05 – 31/05 | - Tối ưu hóa thuật toán gợi ý KNN - Nghiên cứu kỹ thuật RAG, tích hợp Groq AI cho Chatbot - Xây dựng module phân tích xu hướng và đề xuất khuyến mãi - Kiểm thử tích hợp | - Hoàn thành các tính năng AI |
| 7 | 01/06 – 07/06 | - Kiểm thử toàn bộ hệ thống - Tối ưu hiệu năng và bảo mật, sửa lỗi và hoàn thiện | - Đảm bảo chất lượng hệ thống |
| 8 | 08/06 – 14/06 | - Viết báo cáo khóa luận - Thiết kế slide thuyết trình |  |
| 9 | 15/06 – 21/06 | - Viết báo cáo khóa luận - Thiết kế slide thuyết trình | - Kiểm tra lỗi chính tả. |
| 10 | 22/06 – 28/06 | - Viết báo cáo khóa luận - Hoàn thiện báo cáo khóa luận - Nộp sản phẩm và tài liệu | - Hoàn thiện báo cáo - Nộp báo cáo đúng hạn |

Vĩnh Long, ngày     tháng    năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phạm Minh Đương                                                       Đinh Thị Yến Nhi